Chartly

وثيقة متطلبات العمل

Business Requirements Document

| Chartly | اسم المشروع |
| --- | --- |
| 1.1 (مسودة منقّحة) | رقم الإصدار |
| 8 أغسطس 2026 | التاريخ |
| مرحلة التخطيط | حالة المشروع |
| أداة داخلية للمؤسسة | نوع المنصة |

# 1. نظرة عامة على المشروع

Chartly هي منصة داخلية لتصور البيانات، مصممة لمساعدة المحللين على الانتقال من مجموعات البيانات الخام إلى مخططات جاهزة للعرض من خلال سير عمل تحليلي موجه. يرفع المستخدمون ملفات CSV أو Excel، ويستعرضون بنية البيانات، ويختارون نوع المخطط والأعمدة المراد تحليلها، ويضبطون خيارات التحليل، ثم ينشئون مخططًا .

تدعم Chartly إعادة إنشاء المخططات، وسجل الإصدارات، والتصدير، والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام، ومكتبة القوالب المشتركة، والتحكم بالوصول وفق الأدوار. ويهدف المنتج إلى تقليل العمل المتكرر في إنشاء المخططات مع تحسين الاتساق وقابلية التتبع وإعادة الاستخدام

# 2. أهداف المشروع

- تسريع عملية إنشاء الجداول والمخططات البيانية لمحللي البيانات.

- تقليل الاعتماد على أدوات خارجية متفرقة لإنشاء المخططات والتقارير.

- بناء مكتبة قوالب (Templates) مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام على مستوى فريق العمل.

- ضمان الاتساق البصري (Branding) عبر إمكانية تخصيص الألوان والعناوين على القوالب.

- توفير سجل تدقيق (Audit Trail) كامل لعمليات توليد وإعادة توليد المخططات.

- إدارة الوصول للمنصة عبر أدوار وصلاحيات واضحة (Admin / Analyst / Viewer).

# 3. نطاق العمل

## ضمن النطاق (In Scope) — المرحلة الأولى وما بعدها

- رفع ملفات بيانات (مثل CSV, Excel).

- إدخال تعليمات (Guidance) توضح المطلوب من كل تحليل أو مخطط.

- دعم أنواع مخططات مقياسية (أعمدة، خطوط، فطائر)

- إعادة توليد (Regenerate) المخططات، مع الاحتفاظ بسجل كامل لكل المحاولات السابقة.

- تصدير المخططات النهائية كصور (PNG/JPG).

- حفظ أي مخطط كقالب (كود) في مكتبة مشتركة على مستوى الفريق/الشركة.

- تخصيص القوالب المحفوظة: الألوان، العنوان، وتفاصيل أخرى.

- إدارة أدوار وصلاحيات المستخدمين (Admin / Analyst / Viewer).

## خارج النطاق (Out of Scope) — المرحلة الأولى

- التصدير كملفات PDF أو PPTX أو Excel

- استضافة محرك ذكاء اصطناعي داخلي (On-premise(.

- مشاركة القوالب خارج حدود الشركة (مكتبة/متجر عام للقوالب).

# 4. المستخدمون والأدوار (User Roles & Permissions)

| الصلاحيات الرئيسية | الوصف | الدور |
| --- | --- | --- |
| إدارة المستخدمين والأدوار، إدارة إعدادات المنصة ومصادر البيانات المتصلة، بالإضافة لكل صلاحيات Analyst. | يدير المنصة والمستخدمين والإعدادات العامة. | Admin |
| رفع البيانات, تحديد الـ Guidance، توليد وإعادة توليد المخططات، حفظ وتعديل القوالب. | ينشئ التحليلات والمخططات ويديرها. | Analyst |
| استعراض المخططات والتقارير والقوالب المنشأة فقط، بدون صلاحية إنشاء أو تعديل. | يشاهد المخرجات النهائية فقط. | Viewer |

# 5. سير العمل الأساسي (Core Workflow)

1. تسجيل الدخول: المستخدم يسجّل الدخول للمنصة، وتُطبَّق صلاحياته حسب دوره (Admin/Analyst/Viewer).

2. إدخال الداتا: المحلل يرفع ملف بيانات

3. الـ Guidance: يختار المحلل نوع المخطط المطلوب، ثم يحدد الأعمدة والحقول التي يرغب بتحليلها، ويضبط خيارات التحليل المناسبة مثل نوع التجميع والفرز والدقة الزمنية عند الحاجة، ليقوم النظام بالتحقق من صحة الإعدادات وإنشاء المخطط تلقائيًا.

4.المراجعة: المحلل يقيّم الناتج ويقرر إن كان مطابقاً للمطلوب.

5. إعادة التوليد (اختياري): إذا لم يكن الشكل مناسباً، يعدّل المحلل ثم يعيد التوليد؛ يُحفظ كل محاولة في سجل التدقيق.

6. الاعتماد والتصدير: عند الوصول للنتيجة المطلوبة، يُصدَّر المخطط كصورة.

7. الحفظ كقالب (اختياري): يحفظ المحلل الشكل النهائي ككود قالب في مكتبة الفريق المشتركة.

8. التخصيص والمشاركة: يمكن تعديل الألوان/العنوان على القالب، ويصبح متاحاً لبقية أعضاء الفريق.

# 6. المتطلبات الوظيفية التفصيلية (Functional Requirements)

### 6.1إدارة البيانات (Data Management)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل رفع ملفات بيانات بصيغة CSV أو Excel لاستخدامها كمصدر للتحليل. | FR-1.1 |
| عالية | يجب أن يقوم النظام تلقائياً بتحليل بنية البيانات بعد رفع الملف، بما يشمل أسماء الأعمدة وأنواع البيانات والقيم المفقودة عند الحاجة. | FR-1.2 |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل معاينة عينة من البيانات بعد رفعها وقبل بدء التحليل. | FR-1.3 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام للمحلل تعديل نوع العمود يدوياً في حال كان اكتشاف نوع البيانات تلقائياً غير صحيح. | FR-1.4 |

### 6.2 منشئ التحليل الموجّه (Guided Analysis Builder)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل اختيار نوع المخطط المطلوب من قائمة المخططات المدعومة. | FR-2.1 |
| عالية | يجب أن يعرض النظام الأعمدة والحقول المتوافقة مع نوع المخطط الذي تم اختياره. | FR-2.2 |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل تحديد الأعمدة والحقول التي يرغب بتحليلها، مثل الأبعاد (Dimensions) والمقاييس (Metrics). | FR-2.3 |
| عالية | يجب أن يتيح النظام اختيار عملية التجميع المناسبة للبيانات الرقمية، مثل Sum وAverage وCount وMinimum وMaximum، عند الحاجة. | FR-2.4 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام خيارات إضافية مثل الفرز والدقة الزمنية وفقاً لنوع المخطط والبيانات المستخدمة. | FR-2.5 |
| عالية | يجب أن يمنع النظام أو يعطّل اختيار الحقول أو الإعدادات غير المتوافقة مع نوع البيانات أو نوع المخطط. | FR-2.6 |
| متوسطة | يجب أن يقدم النظام توصيات قائمة على قواعد محددة لاختيار نوع المخطط المناسب بناءً على نوع البيانات والحقول المحددة. | FR-2.7 |
| متوسطة | يجب أن يعرض النظام ملخصاً لإعدادات التحليل قبل تنفيذ عملية التوليد. | FR-2.8 |
| عالية | يجب أن يتحقق النظام من صحة إعدادات التحليل قبل إنشاء المخطط. | FR-2.9 |

### 6.3 توليد وإدارة المخططات (Chart Generation & Management)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن ينشئ النظام المخطط بناءً على نوع المخطط والأعمدة وخيارات التحليل التي حددها المحلل. | FR-3.1 |
| عالية | يجب أن يعرض النظام المخطط بشكل تفاعلي داخل المنصة. | FR-3.2 |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل تعديل إعدادات التحليل وإعادة توليد المخطط. | FR-3.3 |
| عالية | يجب أن يحتفظ النظام بإصدارات المخطط الناتجة عن عمليات إعادة التوليد. | FR-3.4 |
| عالية | يجب أن يسجل النظام تاريخ ووقت كل عملية إنشاء أو إعادة توليد، بالإضافة إلى إعدادات التحليل المستخدمة. | FR-3.5 |
| عالية | يجب أن يتيح النظام تصدير المخطط النهائي بصيغة PNG أو JPG. | FR-3.6 |

6.4 مكتبة القوالب (Templates Library)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يتيح النظام للمحلل حفظ إعدادات مخطط ناجح كقالب قابل لإعادة الاستخدام. | FR-4.1 |
| عالية | يجب أن تكون القوالب المحفوظة متاحة لأعضاء الفريق المصرح لهم. | FR-4.2 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام تعديل عنوان وألوان وإعدادات العرض الأساسية للقالب. | FR-4.3 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام البحث ضمن مكتبة القوالب باستخدام اسم القالب أو نوع المخطط. | FR-4.4 |
| متوسطة | يجب أن يتحقق النظام من توافق القالب مع مجموعة البيانات الجديدة قبل تطبيقه. | FR-4.5 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام ربط حقول القالب بالأعمدة المقابلة في مجموعة بيانات جديدة عند اختلاف أسماء الأعمدة. | FR-4.6 |

### 6.5 إدارة المستخدمين والصلاحيات (User & Access Management)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يتيح النظام لمدير النظام إضافة المستخدمين وإيقاف حساباتهم وتحديد أدوارهم (Admin / Analyst / Viewer). | FR-5.1 |
| عالية | يجب أن يتمكن Viewer من استعراض المخططات والقوالب المسموح له بالوصول إليها فقط، دون القدرة على تعديلها أو إعادة توليدها. | FR-5.2 |
| عالية | يجب أن يتمكن Analyst من إنشاء وتعديل وتحليل المخططات والقوالب وفق الصلاحيات الممنوحة له. | FR-5.3 |
| عالية | يجب أن يتمكن Admin من إدارة المستخدمين والأدوار والقوالب المشتركة وإعدادات المنصة. | FR-5.4 |

### 6.6 سجل التدقيق وإصدارات المخططات (Audit Trail & Version History)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يسجل النظام جميع عمليات إنشاء وإعادة توليد المخططات. | FR-6.1 |
| عالية | يجب أن يتضمن سجل التدقيق اسم المستخدم والتاريخ والوقت وإعدادات التحليل المستخدمة لكل عملية. | FR-6.2 |
| متوسطة | يجب أن يتيح النظام للمحلل استعراض الإصدارات السابقة للمخطط والعودة إلى إصدار سابق عند الحاجة. | FR-6.3 |
| عالية | يجب حماية سجلات التدقيق من التعديل أو الحذف من قبل المستخدمين العاديين. | FR-6.4 |

# 7. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

### 7.1 الأمان والتحكم بالوصول (Security & Access Control)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب حماية ملفات البيانات ونتائج التحليل من الوصول غير المصرح به، مع تطبيق تشفير مناسب للبيانات أثناء النقل والتخزين. | NFR-1.1 |
| عالية | يجب تطبيق صلاحيات Admin / Analyst / Viewer على مستوى الشاشات والوظائف والإجراءات. | NFR-1.2 |
| عالية | يجب منع المستخدم من تنفيذ أي عملية خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة له. | NFR-1.3 |

### 7.2 خصوصية البيانات (Data Privacy)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن تتم عمليات تحليل البيانات وتوليد المخططات ضمن البيئة التي تستضيف المنصة. | NFR-2.1 |
| عالية | يجب ألا تعتمد عملية تحليل محتوى البيانات على إرسال البيانات إلى خدمات ذكاء اصطناعي أو خدمات خارجية. | NFR-2.2 |
| عالية | يجب تطبيق سياسات مناسبة لحماية ملفات البيانات أثناء تخزينها ومعالجتها. | NFR-2.3 |

### 7.3 سجل التدقيق وقابلية التتبع (Auditability & Traceability)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب تسجيل عمليات إنشاء وإعادة توليد المخططات مع اسم المستخدم والتاريخ والوقت وإعدادات التحليل المستخدمة. | NFR-3.1 |
| عالية | يجب حماية سجلات التدقيق من التعديل أو الحذف غير المصرح به. | NFR-3.2 |
| عالية | يجب أن تكون كل نتيجة مخطط قابلة للربط بإعدادات التحليل المستخدمة لإنشائها، بما يشمل نوع المخطط والحقول والعمليات والإعدادات. | NFR-3.3 |

### 7.4 الأداء وقابلية التوسع (Performance & Scalability)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن تكون عمليات رفع البيانات ومعاينتها متجاوبة ضمن حدود حجم البيانات المحددة للإصدار الأول. | NFR-4.1 |
| عالية | يجب أن تكون عملية إنشاء وإعادة توليد المخططات متجاوبة ضمن حدود الأداء المستهدفة للمنصة. | NFR-4.2 |
| متوسطة | يجب تصميم المنصة بحيث تدعم في البداية فريق تحليل بيانات واحداً، مع إمكانية التوسع لاحقاً لدعم فرق ومستخدمين إضافيين. | NFR-4.3 |

### 7.5 الاعتمادية والتوافق (Reliability & Compatibility)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن تعمل الوظائف الأساسية للمنصة، مثل توصيف البيانات والتحقق وإنشاء المخططات، دون الاعتماد على خدمات خارجية. | NFR-5.1 |
| متوسطة | يجب أن تعمل المنصة على المتصفحات الحديثة والشائعة، بما في ذلك Chrome وEdge وFirefox. | NFR-5.2 |
| متوسطة | يجب ألا يحتاج المستخدم إلى تثبيت برامج إضافية على جهازه لاستخدام المنصة. | NFR-5.3 |

### 7.6 قابلية الاستخدام والصيانة (Usability & Maintainability)

| الأولوية | المتطلب | ID |
| --- | --- | --- |
| عالية | يجب أن يكون منشئ التحليل الموجّه واضحاً وسهل الاستخدام، وأن يعرض للمحلل الخيارات ذات الصلة فقط بناءً على نوع المخطط والبيانات المختارة. | NFR-6.1 |
| متوسطة | يجب أن يكون نظام قواعد التحقق والتوصيات قابلاً للتوسعة، بحيث يمكن إضافة أنواع مخططات وقواعد تحليل جديدة دون تغييرات جوهرية في بنية النظام. | NFR-6.2 |
| عالية | يجب أن تكون واجهة المنصة منظمة بحيث يستطيع المستخدم الانتقال بوضوح من رفع البيانات إلى اختيار المخطط ثم التوليد والمراجعة والتصدير والحفظ كقالب. | NFR-6.3 |

# 8. المراحل المقترحة للتنفيذ (Proposed Phases)

## المرحلة الأولى — MVP

- رفع الملفات (CSV/Excel) كمصدر بيانات.

- تحديد ال Guidance وتوليد مخططات مقياسية (أعمدة، خطوط، فطائر).

- تصدير المخطط كصورة، وإعادة التوليد مع سجل تدقيق أساسي.

- حفظ القوالب ومشاركتها ضمن الفريق (بدون تخصيص متقدم بعد).

- أدوار وصلاحيات أساسية (Admin/Analyst/Viewer).

## المرحلة الثانية

- دعم مخططات متقدمة/تفاعلية (dashboards، heatmaps).

- تخصيص كامل للقوالب (الألوان، العناوين، وتفاصيل أخرى).

## المرحلة الثالثة

- تحسينات الأداء والتوسع بناءً على نتائج الاستخدام الفعلي.

# 9. معايير النجاح العامة (High-level Success Criteria)

- انخفاض الوقت اللازم للوصول من الداتا الخام إلى مخطط جاهز (من ساعات إلى دقائق) — هدف مقترح: خفض هذا الوقت بنسبة لا تقل عن 70% خلال الربع الأول بعد الإطلاق

- نسبة استخدام فعلية لمكتبة القوالب المشتركة من قبل أعضاء الفريق

- انخفاض الاعتماد على أدوات خارجية متفرقة لإنشاء المخططات والتقارير.

- رضا المحللين عن دقة وسهولة التعامل مع المنصة والتحسين المستمر بناء على الملاحظات الدورية.

# 10. المخاطر والافتراضات (Risks & Assumptions)

### 10.1 الافتراضات (Assumptions)

- مستخدمو الإصدار الأول هم فريق تحليل بيانات واحد بأعداد محدودة، بما يسمح بإطلاق MVP دون الحاجة لتحسينات توسع متقدمة فورًا.

- بيانات المستخدمين ستُرفع بصيغ CSV/Excel قياسية (دون تعقيدات مثل الجداول المحورية أو الأوراق المتعددة المترابطة) خلال المرحلة الأولى.

- البنية التحتية الداخلية اللازمة (استضافة، تخزين، صلاحيات الشبكة) لتشغيل المنصة كأداة داخلية متوفرة، دون الاعتماد على خدمات سحابية خارجية.

# 11. التبعيات (Dependencies)

- توفر بيئة استضافة داخلية (On-premise/Internal Infrastructure) جاهزة قبل بدء التطوير، بما يضمن الالتزام ببندي NFR-2.1 وNFR-2.2.

- تحديد فريق تقني مسؤول عن تصميم وصيانة محرك المخططات ونظام قواعد التحقق والتوصيات المذكورين في البند 1.

# 12. أصحاب المصلحة (Stakeholders)

| الدور | المسؤولية الرئيسية | الاسم/الجهة |
| --- | --- | --- |
| مالك المنتج (Product Owner) | تحديد الأولويات والموافقة النهائية على المتطلبات. | يُحدَّد |
| قائد الفريق التقني (Tech Lead) | القرارات التقنية وهندسة الحل والبنية. | يُحدَّد |
| ممثل المحللين (Analyst Rep.) | تمثيل احتياجات المستخدمين النهائيين والتحقق من قابلية الاستخدام. | يُحدَّد |
| مسؤول الأمن/الامتثال | مراجعة متطلبات الأمان وخصوصية البيانات (البند 7.1 و7.2). | يُحدَّد |

# 13. الموافقة على الوثيقة (Document Sign-off)

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| مالك المنتج |  |  |  |
| قائد الفريق التقني |  |  |  |